## Slide 1: 3월 3주차(3/20(목)) BMS 미팅
이준영, 이한준, 오윤식

## Slide 2: 목차
이번 주 진행 상황
다음 주 진행 목표
장기 목표

## Slide 3: 이번 주 진행상황
- 회로 납땜 마무리 진행
회로 동작 실험
개선된 PCB 판 제작 및 주문
추가 필요 부품 주문

## Slide 4: PCB 회로 구성 및 점검
BMS 회로의 동작 확인을 위해 남은 회로 납땜을 설계한 내용과 동일하게 진행

## Slide 5
PCB 회로 구성 및 점검
BMS 회로 동작 확인을 위해 ST - link를 사용하여 실험 진행
TIM1 PWM의 듀티 사이클을 50%로 설정하는 위 사진의 코드를 넣어 줌
- > 실험 결과 : STM 에러, PWM 파형 확인할 수 없음

## Slide 6
PCB 회로 구성 및 점검
문제점 1: 모스펫 Q2 뒤집어서 달음
문제점 2: 커넥터
문제점 3: 납땜이 힘든 작은 소자

## Slide 7
PCB 회로 동작 실험
REG 18 전압 확인

## Slide 8
개선된 PCB 제작
클럭과 MCU 사이의 거리 변경(더 가깝게 배치)

## Slide 9
개선된 PCB 제작
CAN 통신을 위하여 CAN 트랜시버 추가

## Slide 10
개선된 PCB 제작
동작 테스트 및 추가 기능을 위한 ADC, GPIO핀 추가

## Slide 11
개선된 PCB 제작
PCB 배치 최적화를 통해 PCB판 크기 축소

## Slide 12
개선된 PCB 제작
회로 오작동을 대비하여 MCU 부분과 IC 부분을 독립적으로 제작
MCU
IC

## Slide 13
개선된 PCB 제작
10CELL BMS로 변경

## Slide 14
다음주 진행 목표
회로 동작 확인(REG 전압 설정, ADC 확인)
PCB 회로 추가 개선
주문한 PCB 도착 시 납땜 진행

## Slide 15: 장기 목표